Workflow tạo customer care bot đơn giản

Tổng quan 
Hệ thống tự động theo dõi sinh nhật và các dịp Tết của từng khách hàng. Mỗi sáng, hệ thống gửi về Telegram của bạn một danh sách khách cần chúc kèm 2–3 lời chúc đã soạn sẵn cho mỗi người. Bạn chỉ cần copy nội dung và dán sang Zalo gửi cho khách.

1. Scope chốt

Sự kiện quét: Sinh nhật (dương lịch), Tết Tây (1/1 dương), Tết Âm (mùng 1 âm lịch — chỉ cái này cần convert âm→dương).

Nhắc 2 mốc: T-1 (trước 1 ngày) và T-0 (đúng ngày).

Đầu ra: mỗi khách 1 tin Telegram riêng, kèm 2–3 lời chúc soạn sẵn để bạn copy tay sang Zalo.

Giai đoạn: Phase 1 dùng template cố định; Phase 2 (tùy chọn) chuyển sang Gemini API.

2. Tech stack chốt

Python · Google Sheets (gspread) · âm lịch VN (thuật toán amlich Hồ Ngọc Đức, múi giờ UTC+7) · Telegram Bot API · GitHub Actions (cron).

3. Cấu trúc Google Sheet (2 tab)

Tab customers:

| Cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| name | Tên khách |
| gender | Nam / Nữ |
| birth_date | Ngày sinh dương lịch, dd/mm/yyyy |
| age_group | (tùy chọn) ghi đè thủ công nếu thiếu năm sinh |
| note | Ghi chú riêng (tùy chọn) |
| active | TRUE/FALSE — có gửi hay không |

Tab sent_log (chống gửi trùng): date_sent, customer_name, event_type (birthday/tet_duong/tet_am), notify_type (T-1/T-0), year. Khóa chống trùng = name + event_type + notify_type + year.

4. Quy tắc xưng hô (lấy từ tuổi + giới tính)

Tuổi tính từ năm sinh; biên rõ ràng: <35, 35–60, >60.

| Tuổi khách | Nam | Nữ | Cách xưng |
| --- | --- | --- | --- |
| < 35 | em | em | Gọi khách "em", mình xưng "anh" |
| 35–60 | anh | chị | Gọi khách "anh/chị", mình xưng "em" |
| > 60 | chú | cô | Gọi khách "cô/chú", mình xưng "cháu" |

5. Logic quét sự kiện (chạy mỗi ngày, giờ VN)

Sinh nhật: so dd/mm của birth_date với hôm nay (T-0) và ngày mai (T-1).

Tết Tây: T-0 = 1/1, T-1 = 31/12.

Tết Âm: convert mùng 1 âm của năm hiện tại → ngày dương; T-0 = ngày đó, T-1 = hôm trước. (Tết Tây và Tết Âm áp dụng cho mọi khách active.)

Sau khi gom sự kiện → loại bỏ cái nào đã có trong sent_log.

6. Template engine (Phase 1)

Ghép: [lời chào theo xưng hô] + [nội dung chúc theo dịp] + [đuôi], chèn {name}. Mỗi dịp chuẩn bị nhiều câu mẫu → random chọn 2–3 biến thể khác nhau cho mỗi tin.

7. Workflow hằng ngày (8h sáng VN)

- GitHub Actions trigger lúc 01:00 UTC (= 8h VN) — cron 0 1 * * *.

- Đọc tab customers + sent_log.

- Tính hôm nay/ngày mai theo giờ VN; convert ngày dương của Tết Âm năm nay.

- Với mỗi khách active: kiểm tra sinh nhật T-1/T-0 + gắn thêm sự kiện Tết Tây/Tết Âm nếu trúng mốc.

- Lọc bỏ sự kiện đã nằm trong sent_log.

- Mỗi sự kiện còn lại → xác định nhóm xưng hô → sinh 2–3 lời chúc.

- Gửi Telegram: mỗi khách 1 tin gồm header (tên · dịp · T-1 hay T-0) + 2–3 lời chúc trong code block (chạm để copy).

- Ghi lại vào sent_log.

8. Roadmap

Phase 1: Sheet + quét sự kiện + template + Telegram + Actions (chạy được end-to-end).

Phase 2: thay/ghép Gemini sinh lời chúc, giữ template làm fallback khi API lỗi.

Phương án khuyến nghị cân nhắc

1. Gom nhiều khách vào 1 prompt (mạnh nhất — nên làm) Thay vì 1 call/khách, gửi 1 prompt liệt kê 20–30 khách (tên, giới tính, nhóm xưng hô, ghi chú) và yêu cầu Gemini trả về JSON array chứa lời chúc cho từng người. 100 khách → chia ~4–5 batch → chỉ 4–5 call, dưới xa giới hạn ngay cả khi không sleep. Vừa né rate limit, vừa nhanh, vừa đỡ tốn quota.

Cần: ép output JSON + parse + map lại theo id từng khách. Chia batch để không vượt giới hạn token output và giữ chất lượng.

2. Retry + exponential backoff (nên có dù chọn cách nào) Bắt lỗi 429 → đợi (ưu tiên đọc header Retry-After nếu có, không thì backoff tăng dần) → thử lại. Python dùng lib tenacity, hoặc SDK Gemini có sẵn cơ chế retry. Cái này giúp bền với lỗi tạm thời, điều mà sleep cố định không làm được.

3. Nếu vẫn muốn loop từng người Thì để biên an toàn (sleep(5) ≈ 12 RPM thay vì sát 4s) và bọc thêm backoff ở mục 2. Đừng để trần sát giới hạn rồi phó mặc.

=> Phương án (1) batch + (2) backoff là chuẩn nhất cho trường hợp của bạn — gần như xóa bỏ rủi ro 429 thay vì chỉ né nó. sleep chỉ nên là chốt chặn cuối giữa các batch (vd nghỉ 1–2s giữa các batch), không phải cơ chế chính.

LÀM LẦN LƯỢT TỪ PHASE 1 – PHASE 2